AI 办公空间设计工具

技术需求文档 v1.1

New Beginnings Artificial Intelligent Technology Corporation　|　2026 年 9 月 29 日　|　供产品、开发与酷家乐对接评估使用

1. 项目概述

本项目为 New Beginnings Artificial Intelligent Technology Corporation 开发一款网页端 AI 办公空间设计工具，第一版目标于 2026 年 10 月 25 日演示上线，日期可根据外包方评估调整。

- 产品定位：让不懂 CAD 的人也能像拼乐高一样，自由布置办公空间、摆放和调整办公家具，并直观看到落地后的 3D 效果。

- 目标用户：办公室空间设计师；有办公室配置家具需求的企业及其行政、采购、管理人员等相关人员；办公室房产中介。

- 要解决的问题：目前空间设计依赖 CAD 等专业软件，门槛高、沟通慢，客户难以在设计阶段看到真实效果并比较方案。

- 业务闭环：设计结果直接对应公司可真实供货的办公家具，系统自动生成家具清单与报价单，客户可在线下单并支付部分服务费；公司内部再向工厂采购、向安装公司下单，提供交钥匙服务。

- 文档读者：开发合作方，用于了解评估工作量与排期。

2. 用户与账号角色

第一版设三类账号：客户账号、房产中介账号和公司内部员工账号。工厂和安装公司暂不进入系统，由公司员工通过系统外方式对接。

| 角色 | 是否有账号 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 客户（设计师、企业行政/采购/管理人员） | 是 | 创建项目、输入空间、3D 布置家具、生成清单与报价、在线付款下单、生成分享链接 |
| 办公室房产中介 | 是（中介专属账号，需订阅） | 管理多个待租物业，为每个物业生成多个展示方案，分享给潜在租户或买家，将租户转为家具客户 |
| 公司内部员工 | 是 | 管理产品库（上新、改价）、查看和跟进客户订单、手动调整报价中的各项费用、查看中介订阅与来源客户 |
| 上游工厂 | 否 | 由员工在系统外下采购单 |
| 安装公司 | 否 | 由员工在系统外派单 |

- V1.0 内部员工只设一个管理员角色，可录入产品、修改价格、查看订单；细分权限放到后续版本。

3. 系统组成

系统分为两部分，建议外包方分开评估：A 为客户与中介使用的设计工具，B 为公司内部运营后台。

- A 设计工具：空间输入 → 3D 拖拽布置家具 → 生成家具清单与报价单 → 在线支付首付服务费。

- B 内部后台：接收订单 → 员工跟进确认 → 系统外向工厂采购、向安装公司派单。

- B 内部后台同时维护 A 中使用的家具产品库，并查看中介订阅与客户来源。

4. 版本范围

V1.0 保证核心流程跑通：AI 识别平面图 → 3D 布置家具 → 清单与报价 → 在线支付，并包含房产中介模式；用于合作方演示、首批真实用户演示和内部测试。其余功能进入后续版本。

| 功能 | V1.0 | 后续版本 |
| --- | --- | --- |
| 平面图照片 AI 识别生成空间 | 必须 | 持续提升识别准确率 |
| 手动画墙、修改墙体、调整层高与标注空间 | 必须 | — |
| 3D 场景中拖拽、旋转、摆放家具 | 必须 | — |
| 根据产品图片和参数 AI 生成家具 3D 模型 | 必须（供员工录入产品库使用；效果不佳时退回按尺寸生成的简化模型） | 开放给客户生成自定义家具 |
| 家具产品库 | 必须（50 款常用办公家具，由公司员工录入） | 员工自助上新、改价 |
| 简易内部后台：产品录入、价格维护、订单查看、中介订阅与来源客户查看 | 必须 | 完整运营后台 |
| 自动生成家具清单 | 必须 | — |
| 报价单 | 必须 | 完善交钥匙各项费用规则 |
| 支付页面与在线支付功能 | 必须 | — |
| 生成 3D 方案分享链接（免注册查看） | 必须 | — |
| 房产中介模式：专属账号、多物业管理、布局模板、使用数据、订阅收费、来源追踪（见 5.5） | 必须 | 自动计算并发放中介返还 |
| 英文界面 | 必须 | 中文、中英双语、西班牙语、葡萄牙语等 |
| 电脑端网页 | 必须 | — |
| 手机、平板适配 | 否 | 是 |
| CAD 文件导入 | 否 | 是 |
| 客户上传图片或描述生成自定义家具 | 否 | 是 |
| 照片级效果图 | 否 | 是 |

- 注意：V1.0 要能拖拽家具，必须先有一批可用的 3D 家具模型。模型的来源和数量直接决定 V1.0 能否按时完成。

5. 功能需求详述

5.1 空间输入

系统最终支持三种方式建立办公空间，得到的空间都可以继续手动修改。

- 上传平面图照片，由 AI 识别墙体、门窗和房间轮廓。

- 导入 CAD 文件（格式待定，如 DWG、DXF）。

- 手动绘制：输入长、宽、高画墙，并标注空间位置和功能区。

V1.0 采用第 1 种方式：AI 识别平面图照片生成墙体，用户再手动调整高度等参数，生成 3D 空间。CAD 导入放到后续版本。

5.2 3D 空间设计

- 3D 场景可自由旋转、缩放、平移视角。

- 家具可来回拖拽、旋转、摆放到任意位置，操作简单如拼乐高。

- 客户可在同一空间放入不同家具或不同布局，进行比较。

- 完成后提供 3D 预览；照片级效果图放到后续版本。

5.3 家具产品库

- V1.0 产品库为 50 款美国市场常用办公家具，由公司员工在后台录入。

- 售价参考亚马逊美国站同类产品价格制定；每款录入名称、图片、尺寸、材质、参数、售价。

- 员工上传产品图片并填写尺寸参数后，系统用 AI 自动生成可在 3D 场景中拖拽的家具模型，生成后可预览、调整比例并保存。

- 模型精度要求：外形和尺寸与参数一致，能在场景中正确摆放和比较即可，不要求生产级精度。

- 亚马逊产品图片仅供内部生成模型使用，不直接展示给客户。

- 后续版本：产品库逐步替换为工厂真实供货产品；上新、改价由员工自助操作。

5.4 AI 生成自定义家具（后续版本）

- 客户可上传图片，或用文字描述并调整参数，生成家具模型放入场景中。

- 生成的家具在设计阶段用于展示和调整位置即可，不要求达到生产级精度。

- 客户可对自定义家具提交询单，由公司联系工厂定制。

5.5 房产中介展示模式（V1.0）

办公室房产中介在带看、线上推广待租售的办公空间时，用本工具向潜在租户或买家展示该空间未来投入使用后的样子，帮助对方想象空间用途、加快成交。以下功能全部进入 V1.0。

- 分享链接：任何用户都可为已完成的 3D 方案生成分享链接，接收方无需注册即可在浏览器中旋转查看 3D 效果。

- 中介专属账号：一个中介账号可管理多个待租物业，每个物业可保存多个展示方案，方便向不同类型的租户展示。

- 布局模板：上传平面图后可套用预设模板（如开放式办公、独立办公室为主、会议与接待为主），系统自动摆放家具，中介可再拖拽调整。保底方案：若自动摆放效果不稳定，V1.0 可改为提供预设家具组合（如 4 人工位组、8 人会议组、前台接待组），由中介一次拖入，后续版本再优化。

- 使用情况说明：静态展示，每个方案显示可容纳工位数、会议室数量和功能区划分等关键数据；不做人员走动等动态模拟。

- 订阅收费：月订阅 $69/月，年订阅 $600/年，通过支付平台的订阅功能自动续费；未订阅或订阅过期的中介账号不能使用中介功能。

- 来源追踪与返还：租户通过中介的分享链接看中空间后，可一键转为家具配置客户，系统自动记录来源中介。月订阅中介带来的客户与公司达成合作后，已付月费以服务费形式返还给中介；年订阅不退。V1.0 由员工在后台查看来源记录后手动发放返还，后续版本再自动计算。

6. 报价、清单、下单与支付

设计完成后，系统自动生成家具清单和报价单；单件家具按公司固定售价计价，运费、安装、设计等费用分项列出。

| 费用项 | V1.0 计算方式 |
| --- | --- |
| 家具设施费用 | 按产品固定售价 × 数量自动计算 |
| 运费 | 家具总价 × 8%，不足 $1,000 按 $1,000 收取 |
| 安装费用 | 家具总价 × 10% |
| 设计费 | 固定 $2,000 |
| 销售税 | 仅对家具设施费用按项目所在地加州销售税率计算；运费、安装、设计等服务暂不计税；税率可在后台配置 |
| 其他费用 | 项目负责人手动填写 |

以上各项（除家具售价外）项目负责人均可手动修改；运费、安装费的百分比和设计费金额须可在后台配置。

- 下单流程：客户在线支付首付服务费 $2,000（即设计费）；其余服务由客服后续跟进确认。首付在上门沟通、制定落地执行方案之前收取，可抵扣未来整体项目费用；客户不继续时，按已执行的服务扣费后退款。支付页面须展示上述条款。V1.0 须提供完整的支付页面和支付功能，演示期可使用支付平台的测试模式。

- 后续产品（不进入 V1.0 报价）：装修服务，由公司认证的装修公司实施；年度维保服务，按年收费，对所售家具包修包换。报价单结构须预留这两类服务项。

7. 平台、设备与多语言

系统为网页版。V1.0 仅支持电脑端浏览器，平板和手机放到后续版本。

- 平板（后续版本）：支持完整编辑和 3D 拖拽设计。

- 手机（后续版本）：以查看、旋转 3D、查看效果图、确认报价、分享和支付为主。

- 语言：V1.0 仅英文界面；架构须从 V1.0 起支持多语言（文案不写死在代码里），后续增加中文、中英双语、西班牙语、葡萄牙语等。

- 浏览器：建议支持 Chrome、Edge、Safari 最新两个版本。

8. AI 能力与第三方接口

系统需要接入外部 AI 与支付服务，不要求外包方自研 AI 模型；外包方须在报价中列出选用的服务、理由和月度调用成本估算。

| 用途 | V1.0 | 可评估的服务类型与示例 |
| --- | --- | --- |
| 平面图照片识别墙体、门窗、房间 | 必须 | 平面图识别/矢量化 API（如 RasterScan、Tectly），或通用视觉大模型 + 自研后处理 |
| 产品图片 + 尺寸生成 3D 家具模型 | 必须 | 图片转 3D API（如 Meshy、Tripo、Rodin），生成后按录入尺寸缩放，输出 GLB 格式 |
| 在线支付与订阅 | 必须 | Stripe 等美国支付平台（含订阅自动续费），演示期可用测试模式 |
| 登录 | 必须 | Google、Apple 一键登录接口 |
| 邮件通知 | 必须 | 事务邮件发送服务（如 SendGrid、Amazon SES） |
| 销售税计算 | 可选 | 后台手动配置税率，或 Stripe Tax 等自动计税服务 |
| 照片级效果图 | 后续 | AI 渲染服务或 3D 引擎离线渲染 |
| 客户用文字描述生成家具 | 后续 | 文字/图片转 3D API + 大语言模型解析参数 |

- 所选 AI 服务须允许生成结果商业使用（部分服务的免费版不允许商用）。

- 所有 API 账号以公司名义注册，密钥由公司持有。

- 外包方为中国团队，须确认开发和测试期间能稳定访问上述海外服务；生产环境部署在美国。

9. 非功能需求

- 并发：演示期同时在线不超过 10 人；架构须支持后续扩容。

- 性能：见第 10 节验收标准。

- 登录：客户与中介支持邮箱 + 密码、Google 一键登录、Apple 一键登录；管理员使用邮箱 + 密码。

- 通知：客户付款、提交订单后，以及中介订阅、中介来源客户转化时，系统自动发邮件通知公司内部工作人员。

- 安全：全站 HTTPS；密码加密存储；银行卡等支付信息不经过本系统，由支付平台处理。

- 部署：美国区域云服务器，账号归公司所有。

- 数据与知识产权：源代码、3D 模型、客户数据均归公司所有。

- 隐私政策与服务条款：V1.0 须提供这两个页面，内容参考网络通用条款编写，注册和支付页面须链接到这两个页面。

10. 里程碑与交付

V1.0 演示版目标于 2026 年 11 月 x 日上线，用于合作方演示、首批真实用户演示和内部测试；外包方可根据工作量评估提出调整后的日期。

- 交付节点：交付可演示的 V1.0；演示后再安排 bug 修复与优化，修复期限和费用由外包方在报价中提出。

- V1.0 验收标准（逐条测试通过即验收）：

- 上传一张标准办公室平面图照片，1 分钟内生成可编辑的 3D 空间。

- 50 款家具均可拖拽、旋转、摆放；场景中放置 100 件家具不卡顿。

- 报价单各项金额与第 6 节规则计算完全一致。

- 测试模式下，首付支付流程可完整走通。

- 生成的分享链接在未登录的浏览器中可正常打开并旋转查看 3D 方案。

- 中介可完成订阅（测试模式），创建至少 3 个物业、每个物业保存多个方案，并套用布局模板或家具组合。

- 通过中介分享链接转化的客户，在后台可看到其来源中介。

- 交付物：源代码及代码仓库、部署文档、数据库、3D 模型文件、各服务账号与密钥，全部归公司所有。

- 账号归属：域名、公司邮箱、服务器、代码仓库、AI API、Stripe、Apple 开发者账号等均以公司名义注册，外包方以协作者身份使用。

- 预算：由外包方根据本文档报价。

11. 说明

- 设计工具、内部后台、房产中介模式分别列出时间进度。

- 开发周期，以及能否在 11 月 x 日交付 V1.0 演示版；如不能，建议的日期。

- 技术方案：前端 3D 引擎、后端框架、数据库、云服务。

- 选用的平面图识别与图片转 3D 服务、选型理由及月度调用成本估算。

- 演示后 bug 修复的期限、范围和费用。

- 对接人。

- 对本文档中不清楚或有风险的需求，列出问题清单。

12. 酷家乐集成与户型输入方案

本节是第 5.1 节空间输入和第 8 节第三方接口的技术实现补充。若与前文“V1.0 只做图片识别、CAD 放到后续版本”的假设冲突，以本节为准。MVP 采用自研前台与酷家乐能力层的混合架构，不重复开发完整的专业 2D/3D 设计器。

12.1 集成决策

• 我们负责英文项目入口、需求采集、轻量场地编辑、A/B/C 初稿、办公规则检查、家具清单、报价、分享和订单流程。

• 酷家乐负责复杂 CAD/图片识别、成熟墙门窗编辑、精细 2D/3D 设计和后续渲染。

• 简单矩形、多边形和自研生成的结构直接转酷家乐 FPI；复杂 DWG 和临摹图走酷家乐识别。

• 酷家乐识别任务成功不等于户型正确。任何识别结果必须经过用户核对并在本系统确认。

• 内部统一场地 Schema 是事实来源；酷家乐 planId、designId 只是外部引用，不能代替项目主键。

| 范围 | 本系统 | 酷家乐 |
| --- | --- | --- |
| 用户体验 | 英文漏斗、项目和需求工作流 | 购买权限范围内的设计编辑器 |
| 场地 | 简单输入、统一 Schema、版本确认 | CAD/临摹识别、成熟户型编辑 |
| 布局 | 办公 A/B/C 生成、容量与规则评分 | 精细摆放、材质和专业编辑 |
| 检查 | 通道、门区、出口、碰撞和路线提示 | 通用几何编辑，不替代办公规则引擎 |
| 商业 | SKU、价格、清单、支付和中介来源 | 方案、模型和渲染基础能力 |

12.2 用户工作流

用户首次进入时应看到“建立场地、生成初稿、精细设计”三步，而不是空白 CAD 画布。系统先询问用户持有长宽尺寸、DWG、PDF、JPG/PNG，还是需要从模板开始，再自动选择处理路径。

• 建立或上传场地，系统识别或生成基础结构。

• 用户核对比例、外轮廓、门窗、柱体、入口、安全出口和不可占用区。

• 用户点击 Confirm floor plan，系统保存确认版本后才解锁布局生成。

• 填写工位、会议室、独立办公室和预算等需求，生成平衡、容量优先和舒适度优先三版初稿。

• 选择一版后进入酷家乐精细修改和渲染，返回本系统继续清单、报价、分享和下单。

12.3 输入文件策略

| 输入 | 处理方式 | 人工确认重点 |
| --- | --- | --- |
| 长宽或简单多边形 | 本系统直接生成结构，再导入酷家乐 | 单位、总尺寸、入口 |
| DWG | CAD 识别生成 FPI；多图框先分图 | 单位、图框、墙门窗、柱体 |
| DXF | 优先转换为 DWG，是否直传以合同为准 | 转换后的单位和图层 |
| JPG/PNG | 酷家乐临摹图识别 | 标尺、畸变、墙厚和开门方向 |
| 扫描 PDF | 逐页转图片后走临摹识别 | 页码、比例和识别结果 |
| 矢量 PDF | 按质量转 DWG 或高分辨率图片 | 转换后的比例和轮廓 |
| 低清或异形图 | 底图加半自动描线 | 全部关键结构 |

当前公开 CAD FPI 文档明确要求 cad_file 是公网可访问且以小写 .dwg 结尾的 URL。因此在酷家乐书面确认前，不承诺 DXF 或 PDF 可直接调用该接口。

12.4 统一场地数据

内部 Schema 至少包含单位、楼层、边界、墙、门窗、柱体、固定区、入口、安全出口、禁占区、来源文件和外部引用。安全出口、通道、禁占区、办公需求和检查结果保留为本系统业务对象，不强行写入酷家乐户型 Schema。

| 内部对象 | 酷家乐对象 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| walls | walls | 起终点、厚度、高度、直线或弧线 |
| openings | holes | 门窗类型、开门侧、高度和窗台高度 |
| rooms | rooms | 房间名称和内部定位点 |
| columns | pillars | 多边形轮廓和类型 |
| beams | beams | 起终点、高度和厚度 |
| 设备井或烟道 | flues | 多边形和外部标识 |

12.5 已确认的开放 API

| 用途 | 接口或文档能力 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 结构化户型导入 | POST /v2/floorplan/import/for/partner | 返回 planId；可通过 plan_id 更新自有户型 |
| CAD 生成 FPI | POST /v2/fpi-from-cad/import/async | 返回 taskId，轮询取得结构化结果 |
| CAD 多图框分图 | POST /v2/cad-split/async | 返回分图任务，由用户选择区域 |
| 临摹图方案轮询 | GET /v2/bitmap/floorplan-import/status | 成功返回 planId 和 levelId |
| 户型生成装修方案 | POST /v2/floorplan/lib/async | 已有 plan_id 才能创建或复制方案 |
| 读取最终结构 | GET /v2/floorplan/structure/detail/data | 读取各层房间、墙体等结构 |

合作伙伴户型导入的 Request Body 支持 walls、holes、rooms、pillars、flues 和 beams。CAD 生成 FPI 接口已确认 appuid、cad_file、model_version、unit 和可选 cadSplitRegion。具体轮询 URL、权限和配额必须以项目购买账号中的最新文档为准。

12.6 planId 生命周期与确认

每个项目应分别保存 projectId、siteVersionId、sourceFileId、recognitionTaskId、kujialePlanId、kujialeDesignId、levelId、geometryHash、confirmedBy 和 confirmedAt。不得把 planId 当作本系统项目 ID。

识别状态：uploaded → queued → processing → succeeded 或 failed。几何状态：unreviewed → needs_review → editing → confirmed → superseded。同步状态：not_synced → importing → synced → changed_in_kujiale → read_back 或 failed。

截至 2026 年 9 月 29 日的公开文档中，没有发现一个代表“客户确认户型正确”的统一 API。Confirm floor plan 是本系统业务动作：读取酷家乐最新结构、转换内部 Schema、执行几何校验、生成版本与摘要、记录确认人和时间，再解锁布局生成。

12.7 核对与校验

• 自动校验坐标、单位、闭合轮廓、异常短线和重复线。

• 验证门窗落在墙线上，柱体和固定区位于场地内。

• 比较导入前后墙数、门窗数、包围盒和面积，发现明显变化时阻止确认。

• 用户核对比例、图框、楼层、外墙、保留隔墙、门窗方向、柱体、核心筒、入口和安全出口。

• 酷家乐侧保存后重新读取结构；结构摘要变化时把场地标记为需要重新确认。

12.8 技术架构与安全

• 浏览器把文件上传到对象存储；服务端生成有时效、酷家乐可访问的 URL。

• AppKey、AppSecret 和 Access Token 仅保存在 Vercel API 或后端服务，禁止放入 studio.js 和 LocalStorage。

• 浏览器只轮询我们的任务接口；后端负责酷家乐异步轮询、退避、超时、幂等和重试。

• 保留原始外部响应、转换日志和版本摘要，便于处理识别差异。

• 设计工具可通过嵌入或安全跳转接入；SSO、保存事件、回跳和白标范围须写入采购合同。

12.9 英文、漏斗与收费

我们的全部客户页面使用英文并从第一天采用国际化键值。酷家乐编辑器的英文界面取决于购买版本、Coohom 权限和账号配置；如果不能纯英文或白标，MVP 让客户停留在自研英文流程，仅由内部设计师或已付费专业用户进入酷家乐。

收费采用漏斗：免费项目和一版预览用于获客；完整 A/B/C、基础检查和导出用于低价转化；复杂识别、精细设计、酷家乐渲染和人工支持进入项目服务；多物业和团队功能进入专业订阅。现有中介验证价格 $69/月或 $600/年可保留，但项目价格必须在取得酷家乐正式配额和报价后测算。客户账单中不单独展示“酷家乐 API 费”。

12.10 MVP 实施与验收

• 采购前 Spike：用真实 DWG 完成上传、CAD FPI、planId、编辑、保存、结构回读、英文界面和费用计量全链路。

• 第一阶段：英文项目入口、简单场地、需求问卷、A/B/C 初稿、检查、统计和清单。

• 第二阶段：统一 Schema、FPI Adapter、结构化导入、appuid 映射、结构回读和版本确认。

• 第三阶段：DWG 分图与识别、JPG/PNG/PDF 临摹识别、比例校准和半自动描线回退。

• 第四阶段：酷家乐编辑器、保存回调、选定方案推入、效果图、分享、报价和支付。

验收时至少验证：自研矩形和 L 形可创建 planId；DWG 可显示异步进度并重试；图片可校准比例；未经确认的场地不能生成正式方案；每次确认生成独立 siteVersionId；酷家乐修改后能检测变化并要求重新确认。

12.11 采购确认清单

• 结构化户型导入、多层导入、CAD FPI、临摹图 FPI/方案和结构回读的权限、配额与价格。

• 支持的 DWG 版本、大小、图层、并发；DXF 和 PDF 是否有原生入口。

• appuid 与终端用户账号的映射、SSO、嵌入、保存事件和回跳。

• 英文 en_US、Coohom、白标、自定义域名和可隐藏菜单。

• 工具小程序是否可批量创建或更新墙、柱、门窗和家具。

• 户型、方案、渲染、存储、模型库、沙箱、SLA、数据区域和终止迁移条款。

12.12 风险与回退

| 风险 | 影响 | 回退 |
| --- | --- | --- |
| 套餐无结构化导入 | 不能直接创建 planId | 空白模板加工具小程序写入 |
| CAD 仅支持 DWG | DXF/PDF 不能直传 | 转换 DWG、临摹图或人工描线 |
| 图片比例错误 | 家具和通道尺寸失真 | 强制标尺校准，未确认不生成 |
| 英文或白标不足 | 客户体验割裂 | 客户留在自研界面，内部使用酷家乐 |
| 费用或配额过高 | 免费用户成本失控 | 额度、排队、缓存和付费解锁 |
| 供应商锁定 | 迁移困难 | 内部 Schema 为主，酷家乐走 Adapter |

12.13 官方资料

• 酷家乐开放平台：https://open.kujiale.com/

• 合作伙伴户型导入：https://open.kujiale.com/pub/saas/open-platform/doc-detail?app_id=1&node_id=338&node_type=1&tree_tab=a&doc_tab=doc

• CAD 导入生成 FPI：https://open.kujiale.com/pub/saas/open-platform/doc-detail?app_id=1&node_id=2149&node_type=1&tree_tab=a&doc_tab=doc

• 临摹图导入轮询：https://open.kujiale.com/pub/saas/open-platform/doc-detail?app_id=1&node_id=2013&node_type=1&tree_tab=a&doc_tab=doc

• 工具小程序能力：https://open.kujiale.com/pub/saas/open-platform/ability?type=tool_mini_app

以上记录基于截至 2026 年 9 月 29 日可核实的公开文档。接口权限、配额、语言、白标和价格以酷家乐向本项目账号出具的合同及控制台权限为准。